附件3

深远海养殖设施装备建设项目

实施方案编制要求

项目实施方案主要包括：项目概况、项目建设背景及必要性和可行性、基础条件、总体思路和发展目标、项目建设内容与布局、选址论证和养殖品种筛选、项目工程概算、项目实施路径与计划、项目实施管理机制、效益分析等。

项目实施方案附件包括：养殖设施平台总布置图、主体结构图、作业装备和生活保障与卫生设施配置、养殖管理平台和信息化系统等必要的设计图纸和技术规格说明等。养殖工船还需提供船体设计图纸、相关安全设计评估报告等材料。

具体内容要求如下：

第一章  项目概况

明确项目名称、申报主体、项目负责人、实施方案编制单位和主要参编人员。对实施方案编制依据，项目承担单位基本情况，项目建设内容、规模和目标，项目建设地点、工程概算、投融资方式、项目期限等内容进行简述。

第二章  项目建设背景、必要性和可行性

对项目建设的背景进行介绍，重点围绕产业需求、区域经济和企业发展等方面进行分析，说明建设的必要性、建设理由以及项目开展的支撑性条件（经济、政策、技术和模式）。

- 基础条件

简述与项目实施相关的各种条件，一是包括介绍开展养殖生产地区的地理位置、交通条件、资源条件、区域社会经济状况等基本情况，当地养殖产业发展的主要优势、短板和发展方向；二是项目所在地的气象、水文、底质等自然条件和生产资料供给与物流配套条件，分析各种条件对项目建设的影响，并对项目所在地的建设条件进行综合评估。

- 总体思路和发展目标

根据本地实际情况，提出项目的功能定位、发展目标、发展思路，体现高水平、特色化、差异化发展。提出项目具体目标，包括规模、产量、产值、效益等。

- 项目建设内容与布局

围绕项目功能定位和总体目标，在符合地方社会经济发展和配套条件下，按照有关发展规划要求，满足海域环境承载力前提下，结合主养品种生长特性和产业发展装备需求，提出项目建设需求的重力式深水网箱、桁架式大型养殖装备或大型养殖工船等养殖装备形式、发展数量和养殖设施海上布局，提出系统装备的经济技术参数，明确养殖设施海上布局的具体坐标位置，同时应合理配置投喂、起捕、水质监测、系统信息化管控、安全预警系统、养殖废弃物收集等设施设备。

第六章　选址论证与养殖品种筛选

围绕项目建设内容、布局和目标，结合建设地点的水文资料和环境要素、地理位置、资源状况、海域规划等基本情况，对选址的合理性进行论证说明，并从技术、经济社会与生态要素分析，筛选出合适的养殖品种。

第七章  项目工程概算

根据项目建设内容和发展目标，做好项目整体投资工程概算，明确投资主体、筹融资渠道等。工程概算主要包括：概算编制说明、项目总概算表、工程概算表和其他费用概算表等，并根据项目总投资提出可靠的建设资金筹措方案。

第八章  项目实施路径和计划

明确项目实施技术路线、路径和建设计划，作出进度时间图表。

第九章 项目实施管理机制

一是简述项目组织方式、实施方式、管理办法、监督检查和绩效评价等方面对项目招投标、工程质量、工期控制、资金使用等情况等进行综合论述；二是明确项目实施期和运营期的组织管理架构、管理机制、运营方式等。

第十章 效益分析

对项目的经济效益、社会效益和生态效益进行综合分析与评价，并针对项目建设所涉及的各种社会和市场因素进行风险分析，提出相对应的措施和建议。

第十一章 结论和建议

对项目实施方案所涉及的主要内容进行归纳总结，并对项目实施中可能遇到的问题提出相关建议。

第十二章  附件（基本设计图纸及技术规格书等）

包括且不限于以下文件：项目立项批文、养殖规划、选址勘察报告、投资资金筹措计划书和贷款意向书、养殖装备总体设计方案（总布置图和技术规格书）等。